Śrem, 28 marca 2025 r.

Pani

Nina Stępa

Przewodnicząca Komisji Wsi i  Samorządu

Burmistrz Śremu w załączeniu przedstawia sprawozdanie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie z przebiegu prac melioracyjnych w 2024 oraz planowane prace w 2025 roku.

Przygotowała:

Marta Gano-Mańkowska

inspektor

tel. 61 28 47 148

SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Śrem w 2024 roku.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych złożył sprawozdanie w dniu 29 listopada 2024 r.

Zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na 2024 r., w dniu 27 grudnia 2024 r. dokonano kontroli dot. wydatkowania środków finansowych realizowanych w  ramach umowy nr PRK/U/24/24 z dnia 9 stycznia 2024 r.

Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Na tej podstawie 27 grudnia 2024 r., Burmistrz Śremu zaakceptował i przyjął sprawozdanie z wykonania robót, a dotacja w wysokości 150 000,00 zł została w całości rozliczona.

21 stycznia 2025 r. została podpisana umowa nr PRK-MGM/U/25/20 na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Śrem zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 13 września 2024 roku.



I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C

w m. Borgowo-Ostrowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb
Roboty wykonywane w okresie od 01.07.2024 r. do 15.07.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3240 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 480 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 395,78 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 6 656,20 zł |
| W tym środki własne |  739,58 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku |  3 540,10 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 221,50 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 3 123,65 |
| ŁĄCZNIE | 7 395,78 |

II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-J

w m. Dąbrowa-Grodzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb
Roboty wykonywane w okresie od 31.10.2024 r. do 15.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3240 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 480 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 395,78 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  6 656,20 zł |
| W tym środki własne |  739,58 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 3 540,10 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 221,50 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | 3 123,65 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| ŁĄCZNIE | 7 395,78 |

III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A1

w m. Krzyżanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb
Roboty wykonywane w okresie od 05.08.2024 r. do 20.08.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2700 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 400 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 024,10 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 6 369,17 zł |
| W tym środki własne | 654,93 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 950,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 184,58 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 3 123,65 |
| ŁĄCZNIE | 7 024,10 |

IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6

w m. Mechlin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb
Roboty wykonywane w okresie od 29.10.2024 r. do 12.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2700 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 400 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 200 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 5 982,88 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  5 384,59 zł |
| W tym środki własne |  598,29 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 950,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 184,58 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 2 082,43 |
| ŁĄCZNIE | 5 982,88 |

V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C

w m. Nochowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 700mb
Roboty wykonywane w okresie od 14.10.2024 r. do 28.10.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3780 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 560 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 400 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 9 319,19 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 8 434,75 zł |
| W tym środki własne | 884,44 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 4 130,12 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 258,42 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 4 164,86 |
| ŁĄCZNIE | 9 319,19 |

VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A1

w m. Gaj, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 550mb
Roboty wykonywane w okresie od 04.09.2024 r. do 18.09.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2970 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 440 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 250 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym |  6 561,70 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  5 905,53 zł |
| W tym środki własne | 656,17 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 3 245,09 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 203,04 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 2 603,04 |
| ŁĄCZNIE | 6 561,70 |

VIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B, R-A
w m. Bodzyniewo-Wirginowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 850mb
Roboty wykonywane w okresie od 16.08.2024 r. do 30.08.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 4590 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 680 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie |  m | 450 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 320 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 11 035,46 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  9 931,91 zł |
| W tym środki własne | 1 103,55 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 5 015,14 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 313,79 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | 4 685,47 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 1 021,06 |
| ŁĄCZNIE | 11 035,46 |

IX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C

w m. Kadzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb
Roboty wykonywane w okresie od 16.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3240 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 480 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 395,78 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 6 656,20 zł |
| W tym środki własne |  739,58 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 3 540,10 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 221,50 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | 3 123,65 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| ŁĄCZNIE | 7 395,78 |

X. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-2, R-3, R-4
w m. Błociszewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb
Roboty wykonywane w okresie od 08.07.2024 r. do 22.07.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3240 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 480 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 250 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym |  6 875,17 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  6 235,13 zł |
| W tym środki własne | 640,04 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 3 540,10 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 221,50 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 2 603,04 |
| ŁĄCZNIE | 6 875,17 |

XI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-E

w m. Mórka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 650mb
Roboty wykonywane w okresie od 14.10.2024 r. do 28.10.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3510 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 520 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 709,25 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  6 938,33 zł |
| W tym środki własne | 770,92 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 3 835,11 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 239,96 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 3 123,65 |
| ŁĄCZNIE | 7 709,25 |

XII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B1 do R-B5 w m. Dalewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 700mb
Roboty wykonywane w okresie od 30.09.2024 r. do 14.10.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3780 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 560 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 400 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 9 319,19 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  8 387,27 zł |
| W tym środki własne | 931,92 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 4 130,12 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 258,42 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 4 164,86 |
| ŁĄCZNIE | 9 319,19 |

XIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Wyrzeka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 700mb
Roboty wykonywane w okresie od 16.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3780 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 560 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 400 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 9 319,19 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 8 387,27 zł |
| W tym środki własne | 931,92 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 4 130,12 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 258,42 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 4 164,86 |
| ŁĄCZNIE | 9 319,19 |

XIV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6

w m. Binkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb
Roboty wykonywane w okresie od 12.08.2024 r. do 26.08.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2700 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 400 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 350 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 544,71 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 6 790,24 zł |
| W tym środki własne | 754,47 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 950,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 184,58 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 3 644,26 |
| ŁĄCZNIE | 7 544,71 |

XV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A1
w m. Orkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb
Roboty wykonywane w okresie od 30.10.2024 r. do 15.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2430 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 360 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | m | 250 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 5 934,77 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 5 388,77 zł |
| W tym środki własne | 546,00 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 655,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 166,12 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | 2 603,04 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| ŁĄCZNIE | 5 934,77 |

VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Pełczyn, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb
Roboty wykonywane w okresie od 01.08.2024 r. do 19.08.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2700 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 400 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | m | 250 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym |  6 503,49 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 5 853,14 zł |
| W tym środki własne | 650,35 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 950,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 184,58 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | 2 603,04 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| ŁĄCZNIE | 6 503,49 |

XVIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-3, R-4

w m. Szymanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb
Roboty wykonywane w okresie od 31.10.2024 r. do 15.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 3240 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 480 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 651,04 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 6 885,94 zł |
| W tym środki własne | 765,10 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 3 540,10 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 221,50 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie |  3 123,65 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| ŁĄCZNIE | 7 651,04 |

XIX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Grzymysław, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 550mb
Roboty wykonywane w okresie od 28.10.2024 r. do 13.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2970 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 440 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 7 337,57 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 6 603,81 zł |
| W tym środki własne | 733,76 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 3 245,09 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 203,04 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 3 123,65 |
| ŁĄCZNIE | 7 337,57 |

XVII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A
w m. Zbrudzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb
Roboty wykonywane w okresie od 28.10.2024 r. do 12.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2430 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 360 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 200 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 5 414,16 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  4 872,74 zł |
| W tym środki własne | 541,42 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 655,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 166,12 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 2 082,43 |
| ŁĄCZNIE | 5 414,16 |

XX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-H

w m. Luciny, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb
Roboty wykonywane w okresie od 15.07.2024 r. do 29.07.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2700 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 400 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 300 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym |  6 768,84 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 6 139,48 zł |
| W tym środki własne | 629,36 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 950,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 184,58 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 3 123,65 |
| ŁĄCZNIE | 6 768,84 |

XXI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-13

w m. Pysząca, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb
Roboty wykonywane w okresie od 05.08.2024 r. do 20.08.2024 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2700 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 400 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 240 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 250 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym |  6 503,49 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  5 853,14 zł |
| W tym środki własne |  650,35 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 950,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 184,58 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 765,79 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 2 603,04 |
| ŁĄCZNIE | 6 503,49 |

XVI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Niesłabin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb
Roboty wykonywane w okresie od 31.10.2024 r. do 14.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2430 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 360 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | m | 250 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 200 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 6 062,40 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 5 456,16 zł |
| W tym środki własne | 606,24 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 655,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 116,12 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | 2 603,04 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 638,16 |
| ŁĄCZNIE | 6 062,40 |

XXII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr r-1

w m. Sosnowiec, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb
Roboty wykonywane w okresie od 04.11.2024 r. do 15.11.2024 r.

1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2430 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 360 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | m | 200 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym |  5 414,16 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  |  4 872,74 zł |
| W tym środki własne | 541,42 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 655,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 166,12 |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| 4 | Mechaniczne odmulenie | 2 082,43 |
| ŁĄCZNIE | 5 414,16 |

XXIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-2

w m. Olsza, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb
Roboty wykonywane w okresie od 04.11.2024 r. do 15.11.2024 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zrealizowane cele merytoryczne | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | m2 | 2430 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | m2 | 360 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | m | 250 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | m2 | 160 |

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym | 5 934,77 zł |
| W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji  | 5 341,29 zł |
| W tym środki własne | 593,48 zł |

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Kwota w zł |
| 1 | Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku | 2 655,08 |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku | 166,12 |
| 3 | Mechaniczne odmulenie | 2 603,04 |
| 4 | Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody | 510,53 |
| ŁĄCZNIE | 5 934,77 |

Plan robót konserwacyjnych na 2025 rok

 Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-B, R-B-1, R-B-2

 w m. Borgowo-Ostrowo na długości 500mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-J-1-1, R-J-1-1-2,
R-J-1-1-2-1 w m. Dąbrowa-Grodzewo na długości 600mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-2, R-A-2

 w m. Krzyżanowo na długości 500mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-B

 w m. Mechlin na długości 500mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-C-5, R-6

 w m. Nochowo na długości 700mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-A-1-1, R-A-1-3

 w m. Gaj na długości 500mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-A-3, R-C

 w m. Pełczyn na długości 500mb,

 Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-1, R-2, R-3

 w m. Bodzyniewo-Wirginowo na długości 800mb,

 Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-C-15

 w m. Kadzewo na długości 650mb,

 Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-A-1-1

 w m. Błociszewo na długości 700mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-4

 w m. Mórka na długości 750mb,

 Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-2

 w m. Dalewo na długości 700mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-A-2, R-1

 w m. Wyrzeka na długości 750mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-3, R-4, R-5

w m. Binkowo na długości 700mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-B

w m. Orkowo na długości 550mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-A-2-1

w m. Niesłabin na długości 500mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-D-3

w m. Zbrudzewo na długości 500mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-E, R-E-1

w m. Szymanowo na długości 650mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-A-5

w m. Grzymysław na długości 600mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-9

 w m. Luciny na długości 500mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-8, R-10, R-13

w m. Pysząca na długości 600mb,

Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr r-1

w m. Sosnowiec na długości 500mb,

 Konserwacja rowu melioracji wodnej szczegółowej nr R-2

 w m. Olsza na długości 500mb.

Zakres rzeczowy robót konserwacyjnych obejmuje wykonanie:

1. Wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu.

2. Odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku.

3. Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody.

Szacunkowa liczba osób oraz obszar objęty przedsięwzięciem:

1. 717 użytkowników gruntów rolnych z terenu gminy Śrem.

2. 2828,2 ha obszaru konkurencyjnego (zdrenowanego).

3. 297,0 ha zlewni rowów melioracyjnych.

Projektowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia (ilościowy lub/i jakościowy):

Konserwacja rowów melioracyjnych na długości 13,75 km wraz z przepustami rurowymi, wylotami drenarskimi i rurociągami umożliwi skuteczne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej z przyległych terenów rolnych, wody gruntowej z sieci urządzeń drenarskich oraz wody deszczowej z dróg gminnych do odbiorników - jeziora Grzymysławskiego, rzeki Warty oraz kanałów podstawowych.

Posiadana dokumentacja dotycząca realizacji zadania.

1. Przedmiary robót.

2. Kosztorysy wstępne.

3. Mapy ewidencyjne w skali 1:5000.

4. Dokumentacja techniczna Gminnej Spółki Wodnej Śrem.

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:

1. data rozpoczęcia: 01.07.2025 r.

2. data zakończenia: 14.11.2025 r.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 166.758,04 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 150.000,00 zł

 Źródła finansowania przedsięwzięcia:

 środki własne 16.758,04 zł tj. 10 %

 wnioskowana dotacja 150.000,00 zł tj. 90 %

 łącznie 166.758,04 zł 100 %